Nr postępowania: 2/XII/2017/14

Załącznik nr 7 do SIWZ

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI INWESTYCJI (WZÓR)

Zadanie: PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZPITALA DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO I CENTRALNEJ STERYLIZATORNI

Lokalizacja inwestycji: 48- 200 PRUDNIK, ulica Piastowska 64; działka nr 2601/127; KM_12

Inwestor: PRUDNICKIE CENTRUM MEDYCZNE S.A. w Prudniku, 48- 200 PRUDNIK, ulica Szpitalna 14

Wykonawca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

| Lp | Zakres rzeczowy/element robót | CZAS REALIZACJI 2018 | Wartość robót [netto] | Ilość r- g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |  |
| A | Podpisanie umowy | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Przejęcie terenu budowy | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | REALIZACJA INWESTYCJI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | STERYLIZATORNIA | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | ROBOTY BUDOWLANE - sterylizatornia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Roboty budowlane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe, zamurowania | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Elementy konstrukcyjne, nadproża, podciągi | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Roboty posadzkowe |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Elementy stałe wyposażenia, parapety |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ścianki działowe, zabudowy GK |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Stolarka okienna, drzwiowa, ślusarka |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Stolarka p-poż. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Renowacja krat stalowych |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Uzupełnienie tynków, okładziny ścian, malowanie |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ROBOTY BUDOWLANE - Maszynownia wentylacyjna bloku operacyjnego |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | instalacja kanalizacji sanitarnej | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | instalacja wodociągowa |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | roboty demontażowe | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | instalacja zasilania nagrzewnic |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | instalacja oświetleniowa, gniazd wtyczkowych, siłowa i połączeń wyrównawczych |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pomiary |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | instalacja strukturalna |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Układ KNW2 - pomieszczenia Centralnej Sterylizatorni |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wywiewy W1, W2, W3 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Wywiew powietrza z myjki-dezynfektora w pom. 09 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Układ KW – istniejący wywiew z Sali Porodowej |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CHŁODNICTWO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inst. chłodnicza dla ukł. KN1 (dla Bloku Operacyjnego), KN2 i KN (dla Sterylizatorni oraz dla istniejącej centrali KN dla Bloku Porodowego) |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja odprowadzenia skroplin z tac chłodnic oraz z wymienników odzysku ciepła |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalacja nawilżania dla sali operacyjnej nr 1 i nr 2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACJE GAZÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | instalacje gazów technicznych-sprężone powietrze |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACJA SSP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej CSP2/4 - piwnica |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja systemu sygnalizacji pożarowej CSP1/2 - parter środek (blok operacyjny) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTAŻ WYPOSAŻENIA |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | BLOK OPERACYJNY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY BUDOWLANE- blok operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Roboty rozbiórkowe, zamurowania | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Elementy konstrukcyjne, nadproża, podciągi, zamurowania | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Roboty posadzkowe |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Elementy stałe wyposażenia; parapety |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ścianki działowe, zabudowy GK |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Stolarka okienna, drzwiowa, ślusarka |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Uzupełnienie tynków, okładziny ścian, malowanie |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Sufity podwieszone |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Dostawa i montaż małego dźwigu towarowego typu Double Decker |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stolarka P.poż., zabezpieczenia P,poż. |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACJE SANITARNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | instalacja kanalizacji sanitarnej |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | instalacja wodociągowa |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | roboty demontażowe | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | instalacja oświetleniowa, gniazd wtyczko-wych, siłowa i połączeń wyrównawczych |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | pomiary |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | instalacja strukturalna |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | WENTYLACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Układ KNW1 - Sala Operacyjna 1 i 2, pom. towarzyszące |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 2 | Wywiewy indywidualne |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACJE GAZÓW MEDYCZNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | instalacje gazów medycznych |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | tym próby w instalacjach |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2 | dostawa jednostek zasilania medycznego |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTAŻ WYPOSAŻENIA |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| D | NADZÓR AUTORSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | NADZÓR INWESTORSKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| G | ODBIÓR KOŃCOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| H | RĘKOJMIA I GWARANCJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | rękojmia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Razem W MIESIĄCU [tys.zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM [tys.zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |